内部承包协议书

发包单位：　　　　　　　　　　　                        （以下简称甲方）

承 包 者：                                              （以下简称乙方）

甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以资双方共同遵守。

第一条：工程概况
工程名称： 邳州中科电子设备材料产业园A.B地块消防工程         

工程地点：华山路与香港路交汇
承包内容：  （A1`A2`A3`B1`B2`B3）  防排烟通风安装、调试

承包方式：包工不包材料、包施工质量。

第二条：工程期限
施工时间自     2017  年  8  月  22  日进场，至        年    月    日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。

由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者；

因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者；

由甲方认可的延期原因。

第三条：甲方责任范围
本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。。

甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时作好标记。

3,·提供施工场地及施工用水、用电。

4·负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。

5·通知乙方进场时间。

6·及时核实、确认乙方签证。

第四条：乙方责任范围
合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方全面负责。

在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方，由此引起的损失由甲方承担。

乙方应按《公司内部承包人岗位职责》规定，做好各项规定的工作。

在工程进场前，乙方应按公司《工程施工队承包规定》办理如保险、暂住费、上岗证、操作证等有关手续，如有因手续不全引起的纠纷、损失、由乙方负责，均与甲方无关。

全面履行合同，严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求组织施工。
进场后须遵守安全操作规程，严格按安全操作规程组织施工，如有不遵守安全操作规程施工引起的安全事故，后果由乙方负责。

及时做好工程检测、验收准备工作，按时完成甲方的整改要求整改工作。

工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。

第五条：工程款结算与支付
本工程按风管展开面积　　　39　　　　　　元/m2。
工程进度款支付依据
人工费支付比例划分：
	系统或部位工程
施 工 完 毕
	公司支付人工费金额

（人民币：元）

	月完成完成工程量
	次月付总工程量70％

	全部安装结束，调试合格
	3月内付清余款　　

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


保修内容：因乙方施工引起的质量问题，由乙方负责及时修复。 

第六条：工程管理

甲、乙双方应共同把好质量关，严格按照消防行业标准，及施工验收规范，进行施工与验收，单位工程结束后特别是隐蔽工程，应会同甲方、设计单位、建设单位进行签证验收。

乙方应严格按照江苏省建筑企业施工安全条例进行施工，在施工过程中，乙方应加强安全教育，执行安全施工规则，并采取必要的安全措施，如发生事故，由乙方负全责。

乙方就严格按照消防规范及设计施工图施工，若乙方不熟悉或不执行消防规范及不按图施工，甲方有权终止本协议，另派施工队接替乙方的工作，由此造成的一切经济损失，由乙方负责。

第七条：工程质量及验收
本工程以施工图纸作法说明，设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，对不符合质量要求的，甲方就开据整改通知单，乙方应按甲方要求整改。

施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方，乙方应书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位联系解决。

甲、乙双方在施工中遇到工程增加项目，应及时办理签证手续。
第八条：安全生产与防火
甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全和火灾事故，甲方应承担由此而产生一切经济损失。

由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，由乙方承担由此产生的一切经济损失。

第九条：违约责任

由于乙方原因，逾期竣工，乙方按照造成的相应损失赔偿给甲方。

因一方原因，协议无法继续履行时，应通知对方办理协议终止事宜，并由责任方赔偿由此造成的经济损失。

第十条：合同有效期

本协议及附件一式两份，甲、乙双方各执一份。

本协议自双方签字后有效，至工程竣工，人工费结清后自然失效。

第十一条：其它

合同签订后，双方均需认真执行，如有一方违约，须向对方赔偿由此而发生的经济失。

本协议未尽事宜，以公司有关规定为准，公司未规定的，双方协商签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。
	甲方：
	乙方：

	联系人：
	联系人：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	签约日期：


7

